PLAN NAȚIONAL DE TRANSFORMARE DIGITALĂ ȘI AI

Administrația Publică din România (2026–2031)

Principiu strategic: „După 5 ani fără transformare reală, sistemul devine irelevant.”

FILOSOFIA DE IMPLEMENTARE

- Digitalizarea nu este proiect IT, este reformă de stat.

- AI este instrument de eficiență, nu înlocuitor de decizie politică.

- Interoperabilitatea este fundația, nu aplicațiile.

- Execuția bate strategia.

- 3 luni trebuie să producă șoc simbolic.

- 1 an trebuie să producă infrastructură ireversibilă.

- 3 ani trebuie să producă schimbare de comportament.

- 5 ani trebuie să producă noul normal.

FAZA I – PRIMELE 3 LUNI

Obiectiv: Ruperea ireversibilă de cultura hârtiei

1️⃣ Săptămânile 1–2: Fundament juridic

- OUG „Zero Hârtie în Relația cu Cetățeanul”

  - Semnătura electronică = semnătură olografă (fără excepții)

  - Interzis solicitarea documentelor pe care statul le deține deja

  - Obligația acceptării documentelor digitale

  - Termen de conformare: 30 zile

- Înființarea:

  - Autorității pentru Transformare Digitală (ATD)

  - Director Național pentru Transformare Digitală (mandat 5 ani, protejat de schimbare guvern)

2️⃣ Săptămânile 2–4: Controlul realității

- Audit național fulger:

  - Inventarierea tuturor bazelor de date

  - Identificarea sistemelor legacy

  - Identificarea fluxurilor birocratice critice

  - Identificarea contractelor IT active

- Selectarea a 3 instituții pilot:

  - ANAF

  - CNAS

  - SPCRPCIV

3️⃣ Lunile 2–3: Primele victorii vizibile

Implementare 3 proiecte simbol:

- „Adeverință fiscală în 5 minute”

- „Rețetă electronică integral automată”

- „Permis – programare și notificare automată”

Acestea trebuie:

- să funcționeze

- să reducă contactul la ghișeu

- să fie comunicate agresiv public

4️⃣ Arhive

- Crearea a 3 centre regionale de digitalizare

- Scanarea primului milion de pagini

- Implementare OCR + AI pentru indexare automată

KPI 3 luni:

- 10% reducere trafic ghișee pilot

- 1 milion pagini digitalizate

- 3 servicii complet digitalizate

- 100% acceptare documente digitale în instituțiile pilot

FAZA II – ANUL 1

Obiectiv: Construirea sistemului nervos digital

1️⃣ Infrastructură

- Operaționalizare completă Cloud Guvernamental

- Migrarea primelor 20 instituții critice

- Implementare standard API unic pentru schimb date

Legea Interoperabilității:

- Obligație legală de conectare

- Amenzi pentru blocaj instituțional

2️⃣ Identitate Digitală Unică

- ID digital național

- Autentificare unică pentru toate serviciile

- Portofel digital pentru documente oficiale

3️⃣ Platforma Unică de Servicii Publice

- Portal unic (nu 200 site-uri)

- Istoric complet interacțiuni stat-cetățean

- Notificări proactive

4️⃣ AI în back-office

Implementare:

- Asistent legislativ intern

- Clasificare automată petiții

- RPA pentru procese repetitive

AI = suport, nu decident final.

5️⃣ Formare masivă

- 50.000 funcționari instruiți

- Certificare digitală obligatorie pentru promovare

- Digital champions în fiecare instituție

KPI An 1:

- 30% instituții interoperabile

- 40% servicii end-to-end digitale

- -30% utilizare hârtie

- 200 milioane € economii indirecte

FAZA III – ANII 2–3

Obiectiv: Masă critică și automatizare reală

1️⃣ Migrare aproape completă în Cloud

- 80% instituții migrate

- Dezafectare sisteme vechi

2️⃣ Funcționar augmentat

Fiecare funcționar:

- are asistent AI

- automatizează sarcinile repetitive

- lucrează pe cazuri complexe

Reducere personal back-office prin neînlocuirea pensionărilor.

3️⃣ Stat proactiv

- Beneficii sociale acordate automat

- Reînnoire automată documente

- Notificări predictive

4️⃣ Achiziții publice inteligente

- Detectare automată conflict de interese

- Evaluare automată anomalii

- Trasabilitate totală cheltuieli

5️⃣ Sănătate și Justiție digitală

- Dosar medical complet funcțional

- Dosar electronic instanțe

- Comunicare exclusiv digitală

KPI An 3:

- 80% interoperabilitate

- 70% servicii complet digitale

- -70% hârtie

- timp mediu rezolvare < 48h

- economii anuale ~ 800 mil €+

FAZA IV – ANII 4–5

Obiectiv: Normalitate digitală și reziliență

1️⃣ Automatizare 90% servicii de rutină

Intervenția umană doar pentru excepții.

2️⃣ Stat predictiv

AI pentru:

- modelare bugetară

- anticipare crize

- analiză impact politici

3️⃣ Identitate digitală suverană

- Control granular al datelor de către cetățean

- Consent management

- Portabilitate UE

4️⃣ Audit algoritmic anual obligatoriu

- Verificare bias

- Publicarea modelelor folosite

- Control parlamentar

5️⃣ Reziliență cibernetică

- Backup offline național

- Simulări anuale atac cibernetic

- Cloud suveran redundant

KPI An 5:

- 95% servicii online end-to-end

- 100% interoperabilitate

- -95% hârtie

- timp mediu rezolvare < 24h

- economii > 1.5 miliarde €/an

- satisfacție cetățeni > 8/10

ELEMENTUL CRITIC: PUTEREA POLITICĂ

Pentru ca acest plan să funcționeze, sunt obligatorii:

- Legea Continuității Transformării Digitale

- Buget multianual protejat

- Autoritate executivă independentă

- Sancțiuni reale pentru blocaj instituțional

- Pact social cu sindicatele (recalificare, nu concediere brutală)

RISCURI MAJORE

- Schimbare guvern → soluție: lege organică

- Atac cibernetic → securitate by design

- Rezistență birocratică → sancțiuni + stimulente

- Captură de către furnizori IT → standarde deschise + audit extern

CONCLUZIE STRATEGICĂ

Tehnologia există.
Banii există (PNRR, fonduri UE, buget național).
Know-how-ul există.

Ce decide succesul:

- Voința de a deranja sistemul

- Capacitatea de execuție rapidă

- Continuitatea politică

Dacă în 3 ani nu se vede schimbare sistemică, transformarea e compromisă.

După 5 ani fără implementare reală, decalajul devine structural și aproape ireversibil.